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О мерах по подготовке объектов социальной сферы

и жилья на территории  Тарасовского сельсовета к  

работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 гг.

                Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ст. 7  Устава муниципального образования Тарасовского сельсовета, Администрация Тарасовского сельсовета – 


                ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных  мероприятий  по подготовке объектов социальной  сферы  к  работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. (согласно приложению)

2. Постановление администрации сельсовета  от 25.05.2017 г.  № 15  «О мерах по подготовке объектов социальной сферы и жилья на территории Тарасовского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 гг.» считать  утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании Администрации Тарасовского сельсовета.

        Глава  Тарасовского сельсовета:                                     А.Г. Харина

                                                                                                           Приложение 

                                                                                к постановлению от 25.05.2018 г № 20 «О

                                                                                мерах по подготовке объектов социальной
                                                                                сферы и жилья на территории Тарасовского

                                                                                сельсовета к работе в осенне-зимний период 

                                                                                2018 - 2019 гг.
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 гг.

	№ п.п.
	Наименование   мероприятий
	Сроки исполнения
	ответственный

	
	
	
	

	1
	Проверить дымоходы в печах: библиотеки, администрации сельсовета.
	до 01.10.2018 г
	Руководители учреждений

(по согласованию)

	2
	Частично побелить стены во всех учреждениях соцкультбыта
	до 01.10.2018 г
	Руководители учреждений

(по согласованию)

	3
	Провести  инструктаж с работниками по эксплуатации печей в осенне-зимний период
	до 01.10.2018 г
	Глава сельсовета

	4
	Назначить распоряжением лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию печей.
	до 01.10.2018 г
	Глава сельсовета

	5
	Обеспечить выполнение мероприятий и контроль за ходом работы по подготовке учреждений культуры к  работе  в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
	до 01.10.2018 г
	Глава сельсовета

	6
	Заготовить дрова для отопления учреждений на зимний период 2018-2019 гг.
	до 01.10.2018 г
	Глава сельсовета

	7
	Оформить акты и паспорта готовности объектов к осенне-зимнему периоду 2018 - 2019 гг.
	до 01.10.2018 г
	Руководители учреждений

(по согласованию)

	8
	На зимний период заключить договор на содержание и очистку от снега дорог Тарасовского сельсовета
	до 01.10.2018 г
	Глава сельсовета

	
	
	
	


                    Глава  Тарасовского сельсовета:                                     А.Г. Харина













КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ


ШАДРИНСКИЙ   РАЙОН


Администрация Тарасовского сельсовета





 


                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ





     от  25.05.2018 г.	                                                                              № 20	          


    с. Тарасова








